**Приложение №1**

**к техническому заданию**

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявка участника**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название пункта** | **Содержание пункта** |
|  | **Наименование вида работ** | Выполнение комплекса работ по устройству кровли здания на строительном объекте: «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница», по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41 |
|  | **Место выполнения работ** | Кемеровская область – Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, з/у 41 |
|  | **Наименование организации участника** | (заполняется участником) |
|  | **Юридический и фактический адрес организации участника** | (заполняется участником) |
|  | **ФИО контактного лица****организации участника****(контактный телефон)** | (заполняется участником) |
| 1. **+**
 | **Сроки выполнения работ, оказания услуг** | **Устройство кровли (общий срок) 25.08.2023 - 15.11.2023**Устройство кровли 1 секция 25.08.2023 - 15.09.2023Устройство кровли 2 секция 06.10.2023 - 25.10.2023Устройство кровли 3 секция 15.09.2023 - 05.10.2023Устройство кровли 4 секция 26.10.2023 - 15.11.2023 |
|  | **Общая стоимость работ****(в соответствии с приложением №2)** | (заполняется участником) |
|  | **Налогообложение****(без НДС/с НДС 20%, иное)**  | (заполняется участником) |
|  | **Размер аванса** | (заполняется участником) |
|  | **Обоснование необходимости оплаты аванса** | (заполняется участником) |
|  | **Наименование валюты**  | Российский рубль |
|  | **В стоимости работ учтены следующие затраты** | 1) Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 %2) Стоимость основных и вспомогательных материалов, в т.ч. крепеж, грузоподъемные механизмы и оборудование; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке как основных так и вспомогательных материалов и оборудования; доставка основных и вспомогательных материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировку строительной организации и техники на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты на установку лесов и подмостей (аренду); инженерное и геодезическое сопровождение работ; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ. |
|  | **Условия открытия спец. счетов** | Обязуюсь открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
|  | **Приложения** | Ведомость объемов работ (приложение №2) |